勇于担当、团结协作，高标准完成科室工作

--项目事务管理办公室2017年工作总结及2018年工作计划

2017年，在总务部领导和建设管理中心主任的指导和带领下，在相关科室的积极配合下，项目事务管理办公室全体同志紧紧围绕建设管理中心年度重点工作，勇于担当，团结协作，开拓创新，高标准完成了各项工作任务，现总结如下：

一、完成基建投资计划编制，及时跟踪计划执行情况

根据教育部批复的2017年基建投资计划，及时跟踪项目进展情况，促进项目投资按计划合理执行。及时完成每月《中央预算内投资按月调度项目情况统计表》等报表的填写上报工作；及时完成工程阶段用款计划编制工作。根据教育部要求及学校基本建设项目的实施情况，及时、合理地完成2017年基建投资调整计划及2018年基建投资建议计划编制及上报工作。

二、完成2018-2020年中央高校改善基本办学条件专项资金中修缮及基础设施改造类项目申报

5月，根据教育部及学校要求组织相关单位开展2018-2020年中央高校改善基本办学条件专项资金中修缮及基础设施改造类项目申报，并对各单位的申报资料进行整理汇总。6月，迎接教育部专家组评审检查，并在专家意见的基础上进行了补充完善后上报教育部。10月，启动部分2018年修缮及基础设施改造项目的前期工作。

三、协调办理相关手续，保证项目顺利实施

1.完成大学生创新训练中心建安工程招标市场交易服务费缴纳。

2.完成大学生创新训练中心深基坑支护设计、施工方案论证。

3.开展大学生创新训练中心施工图纸消防审查。

4.开展大学生创新训练中心绿色建筑申报工作，完成部分材料的收集、整理。

5.参与协调南湖校区南侧道路退让及南大门事宜。

6.启动能源科技大厦的前期调研工作，赴兰州大学、北京科技大学、徐州云谷投资发展有限公司等单位了解同类型建筑的前期手续办理、招标、设计等工作。

四、严格把关前期设计，最大限度满足功能要求

1.根据校园基本建设与管理委员会相关会议精神，对接完成南湖校区南大门设计工作。

2.对接完成南湖校区松苑餐厅装修改造设计。

3.对接完成文昌校区联合实验楼（可持续能源研究院）装修改造设计。

4.对接完成南湖校区研究生公寓Y1Y2楼装修改造设计。

5.启动中央高校改善基本办学条件专项资金中房屋修缮项目设计单位库招标工作。

6.启动大学生创新训练中心多功能报告厅的设计调研工作。

五、扎实推进合同管理工作

完成了大学生创新训练中心总包施工、质量检测，综合体育馆及室外游泳池监控系统、训练馆南门智能门禁系统、办公室改造、消防联网，附属中学消防联网工程，松苑餐厅装修改造设计、监理、清单控制价编制、施工，Y1、Y2楼装修改造设计、清单控制价编制，可持续能源研究院装修改造设计、监理、清单控制价编制、施工、室外观光电梯，学8楼、学17楼免漆房门采购与安装、监理、外网引入、入户门电子锁采购与安装等各类合同的签订工作，共签订合同36份，累计合同金额约16571万元。

六、及时办理工程各类费用支付

对各类基建及修缮工程的勘察、设计、监理、检测、编标、施工、材料设备等费用进行审核并及时办理付款手续。截止2017年11月底，共完成付款78次，其中新建工程61次付款，修缮工程14次付款，印花税2次付款，市场交易服务费1次付款，审批总金额约为5512万元。

七、做好附属中学相关收尾工作

1.组织开展附属中学消防验收并顺利通过。

2.完成食堂电梯、市政、景观、弱电等工程的验收工作。

3.完成运动场、土建、市政、景观等工程的结算资料审核工作。

4.完成附属中学的土建工程验收备案工作。

5.开展附属中学整体移交工作。

八、做好南湖尚苑相关工作，切实维护教职工的根本利益

南湖尚苑作为学校的一项重要民生工程，关系到广大教职工的切身利益。办公室部分兼职人员始终坚持从维护教职工的根本利益出发，依法依规履职，加班加点干事，主要完成以下工作：

1.完成地坪漆、三网融合、消防线缆敷设及控制设备安装调试、换热站设备采购与安装、公共用电电缆敷设、广场亮化、电缆通道建设、消防联网、公共（电梯）分电箱、10KV箱变、消防智能巡检柜改造、进户电表安装、临时用电变压器拆除等项目的招标及合同签订工作。起草了招标文件2份、会议纪要25份；签订各类工程、服务合同34份，累计合同金额约1000万元。

2.完成景观工程石材、灯具，外墙保温材料、铁艺栏杆等材料设备会议纪要27项，认价文件18项；签订南湖尚苑高杆灯、庭院灯等合同6项，合同金额约275万元；LED防爆灯、卫生间隔断、防盗门等市场采购27项，采购金额约38万元；结算材料设备款约249万元。

3.完成项目建设领导小组会议纪要10份，公司红头文件13份，公司行政事务会议纪要5份，公司网站各类新闻62件，公司邮件、传真36份。

4.签署综合部合同27份，签署商品房买卖合同92户。

5.完成消防验收、室内空气有害物质检测、规划核实测量、房屋面积实测、尚苑施工许可证延期、剩余房源选房及合同签订、组织业主对土建工程分户验收等相关验收工作。

6.参与协调水电、燃气、太阳能等单位，为交钥匙做好准备。

7.完成尚苑交钥匙资料整理和交钥匙仪式。

8.竣工资料移交校档案馆的准备工作。

9.参与置业公司对外协调工作。

九、加强思想建设，聚力中心工作

1.总务部第三党支部通过集中学习、自学、组织生活会、党日活动等方式，认真做好党章党规和习近平系列重要讲话的学习，深入学习党的十九大会议精神，认真落实“三会一课”制度，一年来召开支部大会4次，支委会9次，主题党日活动2次。

2. 5月和11月，分别开展了“牢记历史、勿忘国耻、珍爱和平” 和“铭记历史，不忘初心，牢记使命，努力践行十九大精神”主题党日活动。

3.利用自身优势，以党建带团建的方式与土木学院土木类2017级1班团支部共建，以导师制培养为核心，以体验式教育为特色，以主题教育活动为抓手，以“四彩”党建教育为载体，以生涯规划设计为平台，加强大一新生的思想引领，为他们步入大学殿堂做好向导，当好参谋，起好步，开好头，帮助学生成人成才。

4.树立典范，成效显著，支部党员宋亚林被评为江苏省好青年，张见超评为校级管理育人先进个人，李静被推荐为校“三八红旗手”，郭东昱被推荐为“五好文明家庭”，郭东昱作为第三党支部、工会小组代表进行工作经验交流。

4.深入开展党风廉政建设。认真查找工作中的廉政风险点，制定对应的风险防控措施。

十、其它工作

1.完成书记、校长任期经济责任审计基建相关资料的收集、整理、汇总及提交，并做好相应的沟通、解释、协调工作。

2.完成基建处长经济责任审计报告书面意见反馈工作。

3.完成对《教育部办公厅关于进一步加强和完善高校基本建设管理的通知》（征求意见稿）的意见反馈工作。

4.汇总、整理建设管理中心信息公开年度报告。

5.完成综合体育馆竣工档案（工程准备阶段）收集整理工作。

6.完成2016年度基建年鉴编制工作。

7.配合完成地下工程中心、研究生公寓二期项目财务决算工作。

8.完成教育部直属高校基本建设项目监管平台数据填报工作。

9.做好江苏省教育基建学会徐淮连宿协助片工作。

10.协调建设管理中心制度及表格的完善及更新、基建与修缮项目领导小组会议纪要、校园基本建设与管理委员会会议纪要、建设管理中心会议纪要等各类文字资料整理等办公室各类日常工作。

11.调研兰州大学等相关兄弟高校的基建工程项目管理信息系统及基建财务管理系统，启动建立我校基建相关系统，提高基建管理信息化水平。

12.教育部规范化检查资料整理。

13.完成领导交办的其他工作。

十一、2018年工作计划

1.开展2018年基建投资计划编制，及时跟踪计划执行情况。

2.开展2019-2021年中央高校改善基本办学条件专项资金中修缮及基础设施改造类项目申报。

3.办理能源科技大厦方案、设计招标及前期相关手续。

4.推进能源科技大厦及大学生创新训练中心多功能报告厅的设计工作；做好文昌校区教二楼、国际学院办公楼改造的设计工作。

5.做好相关工程的合同管理工作。

6.及时办理工程各类费用支付。

7.做好南湖尚苑的收尾工作。

8.继续做好党支部工作，深入开展十九大精神学习和党团共建工作。

9.进一步推进制度的更新和完善，规范工作流程，提高工作效率。

10.进一步推进我校基建工程项目管理信息系统及基建财务管理系统。