智慧总务建设办公室2017年上半年工作总结

暨下半年计划

根据部里工作安排，对智慧总务建设办公室上半年工作进行全面梳理和总结，对重要工作采用回头看、整体观、细部想、找不足和促改进的方式，以切实改进工作思路，优化工作方法，完成工作目标。现将上半年工作总结如下，以便改进提高，规划下半年工作，促进整体工作开展。

一、我校后勤信息化建设模式的选择

目前高校后勤信息系统建设有以下几种模式：一是自主开发，即依托学校科研实力开发专门业务信息系统；二是根据学校管理和运行实际，面向社会定制开发专门业务或协同业务信息系统；三是采用服务年费的方式，使用较为成熟的后勤通用业务信息系统。其中第一种方式在信息化建设初期较为有效，可以提高单个部门或单一业务的效率。但系统存在信息孤岛、缺乏运维等问题，各单位难以基于信息系统开展协同合作，有的还增加了协同合作的难度；第二种建设方式是目前较为流行的建设模式，但信息技术和互联网技术快速发展，采用定制开发的系统不具备目前的互联网发展特点，不能及时调整信息系统来迎合业务需求，这种模式资金投入较大，运维难度很大；第三种模式在2015年底开始出现，正逐步被市场认可，这种建设模式具备互联网思维特点，能快速响应业务需求，线上流程的自我迭代更新促进线下运行模式的进一步优化和规范。

从信息化建设的深度和广度来讲，高校后勤信息化目前还处于初级阶段，由于各种因素造成认知不足和发展迟缓。2015年中国高等教育学会与中国教育后勤协会成立信息化推进组，力求将技术与业务进行深度融合，推进后勤信息化的快速发展。

根据目前信息系统开发模式，参考教育后勤信息化发展的大趋势，结合我校实际，我校后勤信息化建设采用了校企合作开发，学校提业务需求、事务流程，与企业技术深度融合，优势互补的开发方式。这种模式有以下几方面优势：一是前期投入少、见效快，性价比最高；二是技术和业务的深度融合，双方目标统一，各自优势可发挥到极致，信息系统生命周期长、产品精致；三是与互联网企业合作模式，可促进我校后勤信息化水平在先进行列内可持续发展，能具有一定的影响力；四是可推进全国高校后勤信息化发展，信息系统的更新迭代也反向促进我校后勤管理和运行的优化和调整。

二、我校后勤信息化建设保障机制选择

保障机制包括认知意识、管理制度、组织队伍和资金筹措等，根据信息化系统的特点，所有的信息化保障机制都需要涵盖从规划设计、开发测试、运行维护和更新迭代的整个信息化生命周期。从学校层面，我校在教育信息化管理方面还比较落后，虽然在近些年有较大资金投入，但产出与投入比确实不高。学校整体信息化标准规范不明、项目论证不足，虽然建设都较早，但生命周期不长，缺乏运维，诟病不少。个人认为学校的教育信息化建设缺乏统一的技术规范标准造成系统割裂、信息孤岛，没有协同的信息化系统建设流程制度造成各自为政、技术与业务的严重脱节，项目前期调研和论证不足导致系统生命力不强、建成就落后的局面。网络与信息中心的成立，正在大刀阔斧的进行制度和标准建设，应该会逐步有所成效。

后勤服务系统的信息化保障机制同样也不完善，很多同志认知不足，未有一个专门的部门进行统筹管理，没有专业技术人员，规章制度缺失，也就是说除了有资金投入，其余基本空白。总务部刚成立时就建立了智慧总务建设领导小组， 2017年1月份成立了智慧总务建设办公室，总务部领导集体已经认识到信息化在后勤保障和服务中的重要作用，从组织架构上进行了完善，着手进入实质的进程。

- 认知意识

按照部领导的要求，在1月14日，为全体中层干部做了一次汇报，内容偏向于怎样有互联网思维，对于经营服务提出“要养懒学生”的思路。在这个时代市场是开放的，服务意识不转变，服务手段不更新，经营就会逐步萎缩。在部领导的推进下，全体总务人开始逐步认知到信息化建设对于管理和经营的重要性，有时需求都难以招架。是的，信息化绝不是锦上添花，管理和经营与信息技术的融合势在必行，但也不是一蹴而就的，和所有事物一样需要一定的过程。

在和业务单位的沟通中，也开始有新的体会，对于互联网思维的广度和深度，大家的认知是不一致的。智慧总务建设目前精力主要是提供的是一个线上的平台，但经营、服务是一个线上线下相结合的一个双方互动和享受服务的全过程。平台解决了一个买卖双方的互动方式，最终还是要在线下完成服务进程。因此，对于经营单位，要抢这块市场，还建议各个单位成立自己的网络市业部。一方面网络事业部根据互联网的特点，针对大学生的喜好，开发特定的产品，另一方面有效解决在配送环节中的通病，也就是把线下做好，这两方面是网络服务做好的关键所在（对于线下的配送，我个人的思路是采用三种方式由学生选择，一种是食堂自提，这种使用减免0.X元；另一种是采用集中取物柜，这种使用加0.X元；最后一种是直接送到宿舍，这种方式需加收0.Y元。此处所有的X\Y都要分析美团和饿了吧的大平台的处理方式，以免由于配送费用降低整个平台竞争力）。因为各位可以分析可以得出：我们的平台和支付方式是远远不如市场现有的成熟平台，我们的优势是在线下，这个优势需要科学分析、谨慎挖掘，才能增收。

对于CUMT微生活给大家带来的是：基于平台的宣传、基于平台的买卖双方的信息互通、基于消费的稚嫩的解决方式。但对于消费方式，我们确实无路可走。这几点需要大家更多的深入认识。

- 组织、队伍建设

根据以往的经验和总务部实际，架构了一个由计算机专业教师及其团队负责技术论证、互联网企业负责开发、智慧总务建设办公室负责统筹和运营、各单位选派信息员负责业务对接，通过这样的机制，将信息化建设的标准规范、技术开发、运营维护和业务对接等四个方面全覆盖。

但目前开看，计算机专业教师及其团队由于各种原因没有介入，各单位选派的信息员未有效发挥作用。目前更多的是智慧总务建设办公室和互联网企业从大规划、小设计、测试和运营都在进行，一方面通过每个功能块的深入、整体介入，可以尽快对模块功能测试、优化调整完毕，尤其是微信平台的消息功能和CUMT微生活的留言板块，我们能很快捕捉到学生的需求和各功能块的BUG。等模块逐步成熟后，会把权限逐步通过各单位信息员、专职人员下发到各个科室和服务部门。目前校园报修、我要吐槽、用电查询模块已经测试调整完毕，在新的需求未出现时，不再进行大的迭代更新，授权也已经下发给各个相关单位。

对于目前的运行，智慧总务建设办公室也一直在调整思路，目前最科学有效的解决目前平台正常运转的方式为：由学校学生组织负责每周一次的信息推送（当然需要各个单位报送基本宣传素材），由智慧总务建设办公室与互联网企业一起招聘专业人员负责平台的后台运维（这个工作量很大，工作也较为专业，需要专业的人员负责），由饮食和商贸的网络事业部负责现下的产品开发及配送。虽然计划清晰，但还有很多难度，就如同初期开发阶段一样，想让非责任部门介入而且做好，还是有很多难度的，对于总务部内部的可以通过制度和行政指令，但对于外部门的设想，确实还是需要很多机缘巧合。

- 管理制度

这个涉及到智慧总务建设办公室工作制度、信息员制度、信息推送制度等，这些制度已经参考其他高校进行了汇编。为保证后期平台的运营，和目前在试运行当中的所感，还需要平台日常维护制度（平台宣传制度、运行经营制度等），这两个制度暂时没有。

- 资金筹措

根据前面所述，我校后勤信息化建设采用了校企合作开发，学校提业务需求、事务流程，与企业技术深度融合，优势互补的方式。虽然这种模式所需投入最少，但平台建设、运营也是不能缺少资金的，纵观我们平台有两个方面的收益，一个是校园模块开放校外商家的广告和优惠信息；另一个是饮食、商贸部门的线上收益部分。

我们的平台，在十月份会跃居到CUMT用户数最广、活跃度最高、粘性最强的平台，这个在建设平台初期功能规划阶段时，对热水冲值的整合、用电缴费的开通、报修的业务扩充等，粉丝的全覆盖，我们是很有信心的，这绝对是国内校园平台粉丝解决方案最好的案列，一点都不夸张。只要在线支付环节打通的还算好，各个服务单位的线下服务方式解决科学，平台的收益是不可小觑的。会给整个总务系统带来新的营业增长，到那时，平台的资金再投入还是问题吗？

三、2017年上半年微平台的建设

在近半年的时间里，总务部微平台的建设经历，大致按下面几个方面来总结介绍。

- 平台整体思路及建设过程

做好平台的整体规划，是一个平台是否具有生命力最重要因素。平台的建设和发展分为申请认证、竞品分析、自我特点分析、功能设计、UI设计、测试优化、日常运营、维护升级等。

1. 首先是申请公众平台。 我校对于信息资源的整体认知、管理和利用，都还是比较薄弱的，我们在申请以“中国矿业大学”为账户主体的公众服务号时，走了很多弯路，我们前期在以物业公司为账户主体的“矿大总务微生活”上的所有设置、后台填充都没有任何意义，浪费了大约20多天的时间，是我们无法管控的突发情况。这种以政府、学校为主体的公众号，具备官方性质且免支付费率，是一个无法估量的商业资源，学校相关部门应该管控利用好。

2. 同时，在2月底开始做竞品分析。我们是有一定的微平台建设经验的，但是在设计这种全校性的综合服务平台，概念也是比较模糊的。当时的底气是很不足的，需要学习大量的新东西，涉及到整个微平台的生命周期的新问题。这些在部里领导的支持下，我们去高校调研，去开会汲取新的知识，思路也逐步清晰和掌握，学校和互联网企业也在开始时纠结，是否是使用公司目前现有的产品，还是另起炉灶走创新。使用目前已有的产品，嫁接CUMT学生公寓的功能到平台，见效时间是非常快的；或者我们打破已有的功能走创新，但是这种方式也有很多不确定的因素，其中主要的是时间、经费和互联网公司的技术实力、产品开发投入的精力等方面。最终，在部里领导的支持下，我们选择了第二条路。在整个二月底和三月初的十天时间里，我们对全国高校后勤信息化平台进行了广泛的调研，对登录验证方式、功能组成、UI、功能实现方式、大小平台的关系、运营方式等做了详细的分析。尤其对陕西师范大学、江南大学、扬州大学、南京理工大学、浙江农林大学、浙江大学等具有代表性的高校进行了深入的研究。最后确定了目前的平台方式。对于目前国内高校后勤信息化平台的现状和发展，在3月底给总务部中层干部的汇报中已经详细介绍。目前来看，可以骄傲的说，我们的平台的水平，已经不落后于陕西师范大学和江南大学，如果我们能在关键的在线支付上成功突破，我们的平台绝对是国内一流的水平。
    3. 自我特点分析。我校学生公寓的信息化建设是有特色的，物联网设备的配置也是比较全面的，包括依附于物联网设备的微平台。另外，我校还有较为全面的电量计费系统、节能平台，可以基于这些平台，开发移动客户端的功能来挖掘物联网设备的后续价值。另外，本人在后勤领域十年的业务经验以及在技术与业务结合上的解决方案，这也是互联网企业愿意把我们作为全国样板去建设的重要原因。但我校也是有自己特有的弊端，例如整个校园的数据中心、认证系统、业务需求部门和技术部门的脱节等多不健全的地方，在线支付难以开通已经流行的微信和支付宝支付方式，导致后勤服务中的营业部分难以很快简单介入等。

4. 功能设计。纵观目前各高校微平台建设现状，以陕西师范大学为代表的一部分高校走APP+微信的方式实现，在微信端服务功能很少，大部分只是停留在校园报修、服务监督（留言板块）、失物招领、校车时刻等五个功能点（未有在线支付功能）；在APP端实现功能较微信端多，但也只增加数字迎新、校历、工作考评等十一项功能。以江南大学为代表的综合性服务微平台，服务内容丰富多样、接受服务需要认证绑定、平台定期推送有章有序，但也只有学生公寓电量缴费功能，江南大学对于一些功能块的创意是值得高校去学习的。浙江农林大学在全国范围来看，是较为特殊的，有较为完整的服务功能，更有较为全面的商业运营，认证方式独辟蹊径，平台运营高效，但整体宣传比江南大学和南昌大学等还有些差距。南昌大学和江南大学的基于平台的每周一次推送宣传，几乎是全国最好的。以浙江大学为代表的学生公寓的在线缴费服务、在线宣传，应该是全国公寓方面最为全面的。在综合全国高校后勤服务平台，结合自身特点，我们采用一期着重服务功能、二期着重经营业务的分步开发方式，学习浙江农林大学的个人中心、认证方式和运营体系、江南大学综合服务平台的服务内容和信息宣传方法开发自己的微平台。

5. UI设计。就是用户界面，我们的用户界面，应该说目前来看一二级界面是全国一流的，但某些跳转页面还未更新完毕。

6. 测试优化、日常运营和维护升级。测试优化暂时由互联网企业、智慧总务建设办公室、信息员和功能块使用单位共同承担，日常运营将招聘专人负责，日常宣传由各单位提供素材，由智慧总务建设办公室、学生组织负责后期事务。按照整个平台的生命周期来看，这三部分占有近80%以上的时间和精力，对于学校应该是100%，怎样做好这三件事情，也是在今年下半年着重开展的工作,我们会有不寻常的路，在年底时详细总结。

（二）重要功能及解决思路

- 身份认证和个人中心

根据调研，立足自身实际，八月中旬将更新迭代身份认证系统和个人中心，这是平台的基础，和数据中心同样重要，尤其我校将采用了一卡通系统在线支付方式。

身份认证。通过怎样的一种特殊的认证途径，与支付系统协同，提高整个平台的安全性，是一直在琢磨的事情。目前，平台的认证一般是与高校数字校园的身份数据系统，如果有数字校园身份系统未整合的数据，在另外的端口进行补录，补足整个身份数据。目前全国大约有20%的后勤服务平台需要身份认证，这肯定是方向。我校提供的认证基于上述描述的方式，还要经过与一卡通系统的双方一次信息比对，最大可能的确认绑定的人员和绑定身份的真实统一，目前思考的方式为：系统向一卡通系统发起学号（工号）和密码信息，在正确的情况下，一卡通系统返回对应身份的身份证、班级等一卡通内的全部信息，然后与绑定人员输入的其他信息进行比对，来进一步确认是否为真实情况。或者我们将采用人脸识别的方式，与住宿管理系统内的照片信息进行比对，这个方案正在论证，我们也在向教务部门对接这部分资料，这个工作量是极大的。我校的支付方式，为我们带来了很大的安全、稳定考验，最终实现怎样的信息比对方式，也是在测试使用的过程中，需要进一步调整优化的。关于支付，还有很多美妙的难以把握的事情，后续再谈。

个人中心。我校微平台深入开发过程中，互联网公司发现原有产品架构、产品思路都是有局限性的，难以支撑目前的微平台建设，着重对底层开始重构。未来的平台将采用数据中心、支付中心和业务中心作为支撑。个人中心将掌控个人所有信息，方便使用、归纳和查找。这个工作量是巨大的，是对自身理念的颠覆，是对开展业务的规划也是后勤信息化未来的预见，目前正在开发过程中。按照目前后勤后勤信息化发展的方向，个人中心的解决方式，会对平台的生命力、影响力产生极大的影响。

- 在线支付

后勤微平台的在线支付，可以说在整个后勤系统的思想认知上，一是不太统一；二是确实有不少的篱藩，有各种管理现状难以突破。导致整个后勤服务平台的在线支付的比例很低，全国大约不到10%，按照江南大学王强处长的话说，不到3%。在有“在线支付”的后勤微平台中，大约有90%的是电费、水费和饮用水的缴费服务，基本没有开展订餐、商城的业务。

根据调研在全国范围来看，大部分的高校把微平台功能划分为宣传和基本服务的功能。最主要实现信息推送（宣传），基本服务是报修和留言板等。这是目前高校后勤服务平台的基本现状。可以看出作为行政单位的后勤服务部门，还未转化思想，还是把宣传和提供基本服务作为工作的主要内容，其实并未发觉平台的商用价值。在互联网的今天，我们的饮食、商贸等的商业功能在逐渐被社会市场蚕食，我们所拥有的地理位置、价格优势被网络颠覆，营业额利润率都在下降，虽然我们一直在强调讲服务、讲社会效益，但是没有市场、没有客户、没有利润怎么开展服务育人和环境育人。互联网是无形的，有形的校园围墙根本挡不住互联网思潮和互联网市场，养好“懒学生”是增加利润的关键，管理“懒学生”是没有出路的。

没有开展在线支付业务的高校，还有很多是无法破除财务管理的藩篱，无法开通微信支付、支付宝支付。我们是在去年的3月份开始寻找学生公寓电量缴费解决办法，一直到去年底才有机会使用圈存机缴电费这种过渡方式实现多样化电量缴费。在今年3月份开始重新启动，我们给相关部门递交了整个总务部门的在校缴费需求、业务预期金额等，提出了使用学校开通在线缴费业务、委托全资公司开通代收业务、授权第三方代收等方式，学校提出的有安全隐患、带来财务对账工作量等问题而全部否决。这是很多想开通在线支付的高校遇到的的共同难题，当然很多高校都偃旗息鼓了。总务部的领导是认识到开通在线支付的巨大社会效益和商用价值的，一直锲而不舍的推动此项工作。

不太了解其他高校的一卡通系统的运行机制，但是我校的一卡通机制是这样的，当大家登陆学校信息门户，输入自己的身份和密码，可以看到很多的办公模块，其中下方有几项私有项目：校园卡详情、邮箱等，也就是我校的身份认证系统已经与一卡通对接，而在充值一卡通时不需要选择开户银行和卡号就可以转存现金。我校在上一次数字化校园建设的过程中，将唯一的中行卡对应了唯一的校园卡，也对应了唯一的身份。我们是不得不服中国银行在学校的提前布局，如果没有提前的这种专属对接，学校应该已经被迫开通了支付宝为校园卡充值。在目前的市场产品中，微信和支付宝都不在技术层面对为校园卡充值的银行卡进行唯一限定。但也可以这样认为，如果支付宝、微信可以委身在技术层面为某一高校实现这种唯一银行卡充值方式，支付宝和微信也可以跑步进入高校市场。如果这种情况发生，我们所有现在的努力就是泡影，无多少价值。

我们最终的实现方式很为特别，目前在使用新中新一卡通的高校内没有这种应用（在正元科技今年上半年第一所高校开始尝试使用，但也与我们的应用颇为不同），这是创新也是一种冒险。在没有找到的好的解决安全性的办法时，为保证安全性要失去体验感和部分实用性（例如是否使用人脸识别进行认证？人脸识别需要大量的基础照片。 例如如果开通他人代付功能，会造成较大的安全隐患，关闭他人代付功能，就会引发无法支付完成的情况，实用性会降低），因为具体的安全机制怎么验证还没有完全定下来，其中的细枝末节就不再赘述，这个将做为年终总结的主要部分。

还是那句话：支付是整个线上流程的结点，如果在结点仅仅出现体验不好，也会出现从线上的起点开始的一个链条都无意义，更不用说由于安全性引发的其余严重的情况。这种路子真的很艰难，一旦成功，就会为使用新中新的校园卡的高校提供新鲜的解决方案。

- 校园报修、失物招领、我要吐槽、智能充电

我们在做全国最好的校园报修和失物招领，当然是逐步实现，按序更新迭代。我们在学习最好的我要吐槽、智能充电，在7月13日又进行了最新的迭代，向先进看齐。我们的工作思路是将各个功能模块按照工作职能，将各个板块权限细分给二级单位或者学生组织，平台讲究活跃度，只有大家都活跃起来，平台才能发展好。

我要吐槽和隐患上报，从功能划分上看，从广义上讲，应该属于留言板的范畴，只是偏重点不同。目前“我要吐槽”应该是一个“网红模块”，大家不是太了解微信后台的消息窗口，每天有大量的咨询、投诉和建议，只是在前台无法浏览，我们也会重新在审视“我要吐槽”模块的入口或者怎样把“我要吐槽”的名称或者位置进行调整，把所有针对后勤的留言全部纳入“我要吐槽”板块。

- 校园迎新、智慧班车

今年的迎新模块，会是耳目一新的，是目前青少年最为喜爱的一种方式，场景游戏方式展示，这会是下半年工作的总结。智慧班车的规划方案应该是全国后勤微平台上最为先进的，但是由于前期学校的开发，我们在利用原有设备数据的时候有一些其他因素引发的难度，目前也在克服一些困难。

- 其他板块。由于篇幅和时间不再汇总罗列，作为下半年的工作总结部分。

(三) 关于运营

把宣传做到位、将服务做精细、把商业发挥到极致，这是我们平台的三个重要的功能，也是我们区别于其他高校后勤服务平台的重要理念。根据前面所述，按照整个平台的生命周期来看，除开发外其他部分占近80%以上的时间和精力，是一个平台能否有生命力的重要因素。

关于运营（运行维护、商业营运），学校是一个大短板，我们没有专业的技术人员、没有可以随时应变互联网的市场人员，通过自身的人才招聘、培训培育，也不可能与互联网企业竞争。引入互联网企业在运维阶段的深度融合，在互联网企业的帮助下将互联网+植入到学校传统的业务中，开拓新服务、新市场，让传统业务精细化和由互联网而生的新业务尽早并蒂而生。

根据此次与互联网公司的面对面交流，对目前的平台运作进行深入的分析，对未来一年左右的运营有了明晰的思路，在平台开发调整期内，互联网公司派驻专业的运维人员驻场，对平台的开发需求、测试优化、后台维护、市场运营等做一个全方位的服务。根据高校特点，培育运维团队，挖掘市场潜力，切实提高平台的关注度、活跃度，使平台良性循环。

这种后期双方的合作模式，能更加降低学校初期建设投入，加强互联网企业与学校在运营的深入合作，迫使学校改变管理服务和运营体系，将互联网+深度植入后勤管理服务的各个环节。这种合作运营的理念，在国内肯定是超前的，也将是后勤信息化开发企业未来的赢利点，也契合互联网的共享、长久的理念。

四、2017年下半年工作计划

（一）功能计划

目前规划暑期进行微平台的个人中心的重新构建，在线支付、迎新系统、智慧班车、校园福利的开发，根据在线支付开发进度，在八月底到九月底逐步推出在线缴费、在线商城和在线订餐模块。由于开发任务繁重，将失物招领的全新改版，场馆预约、绿色校园模块的开发在11月份开始启动。另外，根据暑期迎新系统的使用情况，如果迎新有较大影响，与学校相关部门论证对现有的PC端的迎新、离校和住宿系统进行对接或者更替。2018年3月份完成上述功能的开发、调整和优化，整体平台稳定。

（二）队伍、制度等保障机制的完善

对平台的宣传、平台的商业运营等制度进一步完善，搭建新型的运营队伍。

（三）业务计划

着重开展商业运营，包括校内的在线商城、订餐，校外的“校园福利”模块的商家进驻。

二期的发展也有很多不确定的因素：一是设计思路和技术因素引发的安全稳定的个人中心、在线支付难产，导致在线商城、在线缴费和在线订餐的最终无法实现；二是缺少足够专业的运营人员，平台将无法快速响应顾客需求，导致快速吸收的客户反而快速流失；三是没有完善的总务系统宣传制度，使得线上宣传无法成法立术，削弱平台功能发挥。宣传与功能的完美结合，才能制造更大的粘性。

上述总结和计划，是本人在半年的微平台建设中的一些经验、心得和思考，有些想法是较为新鲜的，有些问题的解决是具有矿大特色的，把他们写出来，是与大家一起提高，请各位审阅指正并提出意见。互联网是一个开放的世界，开放也促进了互联网的发展，但在真正实现之前，不为其他高校开放。

智慧总务建设办公室

二〇一七年七月